## Slide 1
DIAGNÓSTICO AS-IS · v3.0 · 2026-05-02
Workmed
Resultados · Recomendación Estratégica · Próximos Pasos
Para: Max Dollmann · CEO | Ricardo Jorquera · Director | Carolina Araya · CTO | Workmed
De: Barbarita Lara · CEO | Roberto Carvajal · CTO | EMERCOM SpA
11 sesiones · ~25 horas de levantamiento · 7 procesos + 1 anexo TI · 13 dueños de proceso
EMERCOM SpA · Partner tecnológico Workmed

## Slide 2
ÍNDICE
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
02
AGENDA
5 partes · 45 minutos · cierre con decisiones
01 Apertura El negocio en 1 plana + alcance del levantamiento
5 min
02 Acto I Lo que encontramos · 7 procesos · 3 hallazgos críticos · contradicciones · regulatorio
12 min
03 Acto II La tesis · TI Sovereignty · por qué ahora
8 min
04 Acto III Cómo lo hacemos · roadmap 12 meses · KPIs base→objetivo
12 min
05 Cierre Riesgos · 6 decisiones solicitadas al comité · acceso al entregable
8 min

## Slide 3
01 · APERTURA · WORKMED EN 1 PLANA
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
03
EL NEGOCIO HOY
Una operación clínica robusta sobre arquitectura frágil
~400/día
atenciones nacionales
Manuel Montt = ~45%
8 horas
SLA informe ↔ checkout
compromiso interno 8h · contractual 24h
80–90%
ingresos en 5–10 mineras
y peores pagadores
12 sucursales
6 propias + 6 acreditadas
40% atenciones acreditadas
300–400 / mes
EDPs · ciclo 5d/iter
extremos hasta 2 meses
1 dic 2026
Ley 21.719 · vigencia
datos personales

## Slide 4
01 · APERTURA · ALCANCE DEL LEVANTAMIENTO
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
04
ALCANCE
11 sesiones · ~25 horas · 7 procesos + anexo TI
Sesiones
• 07 abr · Operaciones — Pablo Martínez · María Ignacia Sandoval
• 09 abr · FlowMed — Rodrigo Llancao
• 13 abr · Agendamiento — Patricia Maturana
• 15 abr · Ecosistema TI — Eduardo González
• 16 abr · Finanzas — Juan Pablo Coustasse
• 20 abr · Comercial — Marcela Rodríguez
• 20 abr · Plataformas internas — Rodrigo Llancao
• 21 abr · Contraloría — Vicente Rivano
• 22 abr · Comercial · BI — Ignacio Ahumada
• 23 abr · Abastecimiento — Pamela Lastra
• 23 abr · Recaudación — Roberto · Juan Pablo Coustasse
Producto entregado
Documentos AS-IS
8 (7 procesos + anexo TI) · narrativa + Gherkin + RNs
Diagramas BPMN 2.0
8 viewers interactivos · descarga .bpmn
Hallazgos transversales
10 + 1 (gobernanza) con citas literales
Reglas cross-proceso
10 con procesos afectados
KPIs declarados
45 cifras en 3 tablas
Contradicciones documentadas
11 · 3 críticas que bloquean decisiones
Recomendación estratégica
18 acciones · roadmap 90/180/365 + Gantt
Documentos formales
Resumen · Informe ejecutivo · Informe completo · esta presentación

## Slide 5
EMERCOM SpA · diagnóstico Workmed v3.0
05
ACTO I
Lo que encontramos
11 sesiones, ~25 horas, 7 procesos.
Tres hallazgos críticos y tres contradicciones que bloquean decisiones.

## Slide 6
ACTO I · LOS 7 PROCESOS · GRILLA DE DOLORES
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
06
VISTA TRANSVERSAL
Cada proceso es operativamente sólido, cada uno arrastra un dolor estructural
01 Agendamiento
Patricia Maturana
- 98% del trabajo es copiar/pegar manual - FlowMed sólo lee bien ~2% de los Excel - HubSpot ↔ FlowMed sin integración desde 2024
02 Operaciones
Pablo Martínez
- Captura manual repetida del mismo dato +6 estaciones - Distribución manual de muestras a hasta 4 LIS por persona}
- Picos de demanda no anticipados
03 Contraloría
Vicente Rivano
- Digitación masiva - 40% de las atenciones vienen de centros acreditados sin integración - FlowMed no bloquea liberación con campos vacíos - Mat Operación Contraloría es “triple pega”
04 Comercial
Marcela + Juan Pablo + Ignacio
- Valorización mensual 100% manual y lenta (≥1 semana)
- Concentración de ingresos 80-90% en 5-10 empresas top mineras, peores pagadoras - Cambios silenciosos en catálogo de prestaciones (renombre + valor x2 sin avisar, detectado a 3-4 meses)
05 Finanzas / EDP
Juan Pablo Coustasse · CFO
- Cierre de mes "blando": FlowMed sin cierre formal; producción se mueve retroactivamente
- Núcleo de la lógica de pricing en script Python local (~2.553 líneas) en GitHub personal del autor
Cliente creado en 3+ sistemas (CRM, FlowMed, Defontana, Power Platform) sin sincronización
06 Recaudación
Sup. de Facturación
- "Peloteo" del EDP con el cliente: casos extremos hasta 2 meses
- Política comercial debilita cobranza ("le vende para que nos pague el que no nos paga")
- Conciliación HubSpot ↔ Defontana 100% manual en Excel por la Supervisora de Facturación
07 Abastecimiento
Pamela Lastra
- Sin medición de costo, consumo real ni merma post-despacho
- Pamela administra sola Codelco Ventanas + suplencia de marketing 3 h/día
- Creación de OC manual desde cotizaciones incompletas
ANEXO Plataformas +Ecosistema TI
Carolina + Eduardo + Rodrigo + Christian + Mónica
- FlowMed no expone API genérica: solo integraciones partner punto-a-punto; los desarrollos internos deben ir contra la base de réplica AWS (expuesta)
- Núcleo de la lógica de negocio en repo personal: script Python en GitHub personal de Rodrigo (migrado)
- Secall gatekeeper técnico · cuenta genérica compartida, sin RP secundario en infraestructura, sin modelo de datos documentado de FlowMed
Notes: El detalle granular vive en los 8 BPMN interactivos + 7 AS-IS HTML del entregable.

## Slide 7
ACTO I · HALLAZGO CRÍTICO 1/3
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
07
HALLAZGO 1
Identidad fragmentada
El cliente y el trabajador viven en 3-4 sistemas sin sincronización.
▸ FlowMed (operación) · HubSpot (CRM) · Defontana (ERP) · Power Platform — el mismo cliente se crea manualmente en cada uno.
▸ El mismo trabajador puede ser evaluado 3-4 veces sin que el sistema lo detecte automáticamente (concilianción manual)..
▸ La depuración de variantes del RUT consume la sección más larga del script Python (2.553 líneas).
▸ Sin un cliente y un trabajador canónicos, tres cosas no son posibles:
- Pareto comercial confiable (no hay certeza de cuánto factura cada cliente) - Alertas al trabajador sobre aptitud por vencer - Cumplimiento Ley 21.719:
- Inventario de tratamientos: lista exhaustiva de qué dato de qué persona tiene Workmed, en qué sistema, para qué finalidad
- Consentimiento granular: el trabajador autoriza datos por finalidad ("para este cliente, para esta evaluación"), no en bloque
- Derechos ARCOPOL: el trabajador puede pedir acceder, rectificar, cancelar, oponerse a sus datos
- DPO designado: figura formal accountable
"Estamos creando un cliente como en tres lugares… en ninguna está completo."
— Juan Pablo Coustasse · CFO Workmed [Finanzas-20260416 11:13]

## Slide 8
ACTO I · HALLAZGO CRÍTICO 2/3
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
08
HALLAZGO 2
Pricing en script Python · GitHub personal
2.553 líneas que controlan la valorización mensual.
▸ El módulo de precios de FlowMed es referencial. La fuente autoritativa es un script Python local en GitHub PERSONAL de Rodrigo.
▸ 300-400 EDPs/mes pasan por ahí. Sin redundancia humana, sin gobierno del repo.
▸ Migración a GitHub de Workmed Rodrigo + Christian Urbina en curso.
▸ Toda la valorización depende de un solo desarrollador y un solo operador (Ignacio Ahumada).
"Ahí es donde realmente existe la regla de negocio porque ahí es donde se calcula."
— Roberto Carvajal · CTO EMERCOM [Recaudación-20260423 1:30:35]

## Slide 9
ACTO I · HALLAZGO CRÍTICO 3/3
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
09
HALLAZGO 3
Soberanía sobre la BD productiva FlowMed cedida a Secall
El gatekeeper técnico es un proveedor externo · acceso interno vía cuenta genérica compartida sin trazabilidad · sin contrato formal de encargo de tratamiento.
▸ El gatekeeper técnico real de la BD productiva FlowMed (AWS RDS) es Secall, no Workmed. Cualquier cambio de IAM, configuración de red o auditoría requiere abrir ticket al proveedor — "soporte 2 semanas a nunca"
▸ Eduardo González opera como broker funcional: solicita accesos a Secall y los redistribuye internamente. Si Eduardo se cae, su rol pasa a otra persona — pero el control técnico sigue siendo de Secall.
▸ El acceso interno se distribuye vía cuenta genérica compartida (Eduardo + Rodrigo + Ignacio + ¿otros?, posiblemente personal de Secall). Sin trazabilidad por persona. ▸ Imposible cumplir hoy el deber de Ley 19.628 (datos sensibles) + Ley 16.744/DS 109
(régimen de confidencialidad ocupacional: el detalle clínico no debe ser accesible al empleador ni a terceros) de demostrar quién accedió a qué. ▸ Sin contrato formal de encargo de tratamiento de datos con Secall. Bajo Ley 19.628 vigente y Ley 21.719 (1-dic-2026), Workmed responde legalmente por todas las acciones de Secall sobre los datos clínicos.
"Nosotros no tenemos administración; el proveedor la tiene"
— Eduardo González · Subgerente Proyectos TD Workmed [Ecosistema TI-20260415 34:58]
"Control sobre el FlowMed no tenemos."
— Equipo TI Workmed [Plataformas Internas-20260420 35:52]
Notes: RP secundario = "réplica productiva secundaria" / segunda línea de respaldo de la infraestructura. Es jerga de Disaster Recovery.

## Slide 10
ACTO I · EVIDENCIA RECIENTE · BD CLON EXPUESTA
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
10
EVIDENCIA EN VIVO · 29 ABR 2026
BD Clon de FlowMed expuesta a internet público
Hallazgo descubierto en la primera revisión técnica al recibir credenciales (29 abr · PM).
Lo que encontramos
▸ BD productiva clon (read-replica AWS RDS) abierta al internet público sin VPN ni túnel SSH · configurada y administrada por Secall (proveedor externo, gatekeeper técnico real).
▸ Conexiones MySQL/PostgreSQL por defecto · credenciales y contenido viajan en claro · interceptación de tráfico permite reconstruir información médica detallada del trabajador.
▸ Cada sesión expone simultáneamente datos clínicos detallados (diagnósticos, antecedentes, exámenes que sustentan el informe ocupacional) y credenciales de la cuenta genérica compartida
(Eduardo + Rodrigo + Ignacio + ¿otros?, posiblemente personal de Secall · sin trazabilidad por persona).
▸ Infringe HOY el régimen vigente: Ley 19.628 art. 2 letra g) (datos sensibles · estados de salud) +
Ley 16.744 / DS 109 / dictámenes SUSESO (régimen ocupacional: la información clínica detallada NO debe ser accesible al empleador ni a terceros — el empleador sólo recibe resultado de aptitud
agregado, despersonalizado y por puesto).
▸ Bajo Ley 21.719 (vigencia 1 dic 2026) se añade régimen sancionatorio administrativo + DPO + ARCOP sobre lo que ya es infracción hoy.
Solicitud al comité
Autorización formal para clonar y auditar la BD
una vez subsanada la exposición a internet público.
Pendiente desde el 23 abr (correo "Solicitud Acceso BD AWS + Script") como parte del diagnóstico EMERCOM.
Mandato para iniciar negociación con Secall del contrato formal de encargo de tratamiento de datos.
(cláusulas mínimas Ley 19.628 / Ley 21.719).
→ Materializa C3 (soberanía cedida a Secall + cuenta genérica compartida) y refuerza R3 (Ley 19.628 + Ley 16.744/DS 109 + dictámenes SUSESO · régimen confidencialidad ocupacional).
El gap regulatorio no es teórico — está vivo en producción hoy.
Notes: SPOF Punto único de fallo

## Slide 11
ONBOARDING CTO · MAPA DE INCIDENCIAS
QUÉ ESTÁ MAL HOY · QUIÉN ES ACCOUNTABLE · QUÉ LO MITIGA
21 incidencias en 4 categorías
Levantamiento 11 sesiones · 7-23 abril 2026 · onboarding Carolina Araya
22
TOTAL
6
CRÍTICAS
10
ALTAS
6
MEDIAS
Distribución por categoría
Seguridad
6 incidencias
2 críticas · 2 altas · 2 medias
Infraestructura
5 incidencias
1 crítica · 3 altas · 1 media
Gobernanza · Buenas prácticas
7 incidencias
0 críticas · 4 altas · 3 medias
Compliance · Regulatorio
4 incidencias
3 críticas · 1 alta · 0 medias
Acción Mes 1: A.4 individualizar credenciales + cerrar exposición pública (cierra S1+S2+C3+I1) · contrato encargo Secall en B.6 (cierra C4) · selección DPO en B.6 (cierra C1) ·
A.1 GitHub Workmed (cierra S3)
EMERCOM SpA · onboarding CTO · mapa de incidencias
11

## Slide 12
CATEGORÍA 1 · SEGURIDAD
SEGURIDAD · 6 INCIDENCIAS
Acceso a datos productivos · cifrado en tránsito · gobierno de código y cuentas
#
INCIDENCIA
RESPONSABLE
MITIGACIÓN ROADMAP
S1
CRÍTICA
BD productiva clon expuesta a internet público sin VPN/SSH (acceso confirmado 29-abr-2026 con credenciales del usuario genérico) | infringe HOY el deber de reserva del Ley 19.628 + Ley 16.744/DS 109. Cuenta genérica compartida + administrada por Secall
Eduardo González · Subgerente Proyectos y Transformación Digital
A.4 individualizar credenciales
+ cerrar cuenta genérica + cerrar exposición pública (negociar con Secall) + B.6
S2
CRÍTICA
Conexiones MySQL/Postgres no encriptadas en tránsito · credenciales y contenido viajan en claro por internet | Infringe HOY el deber de reserva del Ley 19.628 + Ley 16.744/DS 109.
Eduardo González + Christian Urbina · Encargado Infraestructura
A.4 + configuración VPN/SSH como parte de B.6
S3
ALTA
Script Python (~2.553 líneas, núcleo de pricing) en GitHub personal de Rodrigo · sin gobierno corporativo
Rodrigo Llancao · Jefe Desarrollo BI y Análisis de Datos
A.1 migración a GitHub Workmed con Christian Urbina (en curso)
S4
MEDIA
Cuenta única compartida en Power BI y en BD productiva FlowMed RDS · sin trazabilidad por usuario · «todos entran con la misma cuenta»
Rodrigo Llancao + Eduardo González + Secall
A.4 individualizar credenciales RDS + cerrar genérica · B.6 log auditable
S5
MEDIA
Supabase plan gratuito · sin VPN · 3 plataformas internas expuestas (Salud Compatible, Salud Mental, agente piloto)
Rodrigo Llancao · Jefe Desarrollo BI
B.2 plataformas internas migradas a AWS Workmed propia
S6
MEDIA
HubSpot · vulnerabilidades reconocidas en sesión: «tiene vulnerabilidades muy importantes»
Marcela · Gerencia Comercial + Rodrigo Llancao
B.5 integración FlowMed↔HubSpot sobre plataforma propia con Identity Service
12
ALTA

## Slide 13
CATEGORÍA 2 · INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA · 5 INCIDENCIAS
SPOF de acceso · contingencia · capacidad TI propia · segmentación de red
#
INCIDENCIA
RESPONSABLE
MITIGACIÓN ROADMAP
I1
CRÍTICA
Secall (proveedor externo) es el gatekeeper técnico real de la BD productiva FlowMed en AWS RDS · Eduardo broker funcional · cuenta genérica compartida sin trazabilidad"
Secall (gatekeeper técnico, externo) + Eduardo González (interfaz funcional · Subgerente TD)
A.4 Apretar contrato Secall + acceso administrativo paralelo +
individualizar cuentas · hito Mes 1
I2
ALTA
Sin réplica externa ni servidor interno de contingencia (sólo réplica AWS RDS desfase 5-10 min) · «si se cae Amazon, ahí tenemos otros problemas»
Eduardo González + Christian Urbina · Encargado Infraestructura
B.2 FlowMed 2.0 con plan multi-region + A.1 ambiente Workmed-Tech
I3
ALTA
FlowMed legacy administrado por Secall · sin API genérica · sin acceso al código · «lentitud creciente» + soporte errático «2 semanas a nunca»
Eduardo González (interfaz funcional) + Secall (proveedor externo)
B.2 FlowMed 2.0 sobre AWS Workmed propia · estrangulamiento progresivo
I4
ALTA
Cero capacidad TI interna de desarrollo sobre core FlowMed · «todo contratado con el proveedor»
Carolina Araya · CTO Workmed
A.1 ambiente Workmed-Tech + B.1 Identity Service como primer entregable propio + dupla Eduardo+Rodrigo
I5
MEDIA
On-premise raqueado en Manuel Montt · sin VPN · sin segmentación de red explícita
Christian Urbina · Encargado Infraestructura
B.2 migración a AWS Workmed propia + B.6 políticas de red
EMERCOM SpA · onboarding CTO · mapa de incidencias
13

## Slide 14
CATEGORÍA 3 · GOBERNANZA · BUENAS PRÁCTICAS
GOBERNANZA · 7 INCIDENCIAS
Documentación · sincronización · versionado · cierre de mes · digitalización
#
INCIDENCIA
RESPONSABLE
MITIGACIÓN ROADMAP
G1
ALTA
Modelo de datos de FlowMed sin documentar (refuerzo del riesgo de soberanía cedida a Secall)
Eduardo González + Rodrigo Llancao · Jefe Desarrollo BI
C.1 documentación del modelo de datos (1-2 sprints)
G2
ALTA
Cliente y trabajador en 4 sistemas paralelos sin sincronización (FlowMed · HubSpot · Defontana · Power Platform)
Juan Pablo Coustasse · CFO + Eduardo González + Marcela
B.1 Identity Service como microservicio único de identidad
G3
MEDIA
Catálogo de prestaciones cambia silencioso · detectado a 3-4 meses (incidente real: proveedor renombró + valorizó al doble sin avisar)
Marcela · Gerencia Comercial + Eduardo González
C.2 trigger + alerta de cambios + B.6 comité de cambios
G4
MEDIA
HubSpot ↔ FlowMed sin integración desde fracaso 2024 · «no llegó a acuerdo entre las dos partes técnicas»
Eduardo González + Patricia Maturana · Jefa Agendamiento
B.5 integración retomada sobre plataforma propia con Identity Service
G5
ALTA
Cierre de mes «blando» · producción se mueve retroactivamente · pérdida 2-3 días/mes para facturar · último EDP sale día 9 vs plazo legal 8
Juan Pablo Coustasse · CFO
B.8 cierre contractual del mes + A.3.1 valorización nocturna + B.3 pipeline acreditados
G6
MEDIA
Power BI · cuentas paralelas + dashboards «dando vuelta» sin versionado · workaround renombre v2.1, v3.1
Rodrigo Llancao · Jefe Desarrollo BI
B.6 data steward por vista + log auditable + políticas de versionado
G7
ALTA
40% atenciones acreditadas con transcripción manual · sin pipeline de digitalización · «los chiquillos se vuelven locos digitando» (Vicente)
Vicente Rivano · Subgerente UCI + Pablo Martínez · Subgerente Operaciones
B.3 pipeline digitalización Workmed-side + B.4 cola dirigida + pre-informe IA

## Slide 15
CATEGORÍA 4 · COMPLIANCE · REGULATORIO
COMPLIANCE · 4 INCIDENCIAS
Ley 21.719 (dic-2026) · Triple norma ISO (jun-2026) · datos clínicos cifrados
#
INCIDENCIA
RESPONSABLE
MITIGACIÓN ROADMAP
C1
CRÍTICA
Ley 21.719 (vigencia 1-dic-2026, ~7 meses) · sin DPO designado · sin inventario de tratamientos · sin política de consentimiento granular
Juan Pablo Coustasse · CFO (owner compliance) + DPO por designar
B.6 marco de gobernanza completo con DPO formal
C2
ALTA
Triple norma ISO (9001 + 14001 + 45001 · junio 2026, ~2 meses) · sin control documental ni trazabilidad formal
Coustasse + Mónica Pérez · PMO + Carolina Araya · CTO
B.6 entrega controles documentales y trazabilidad
C3
ALTA
Réplica caliente AWS RDS con datos clínicos · administrada por Secall · cuenta genérica compartida agrava la falta de trazabilidad · incumple HOY Ley 19.628 + Ley 16.744/DS 109
· adicionalmente quedará bajo régimen sancionatorio Ley 21.719 desde 1-dic-2026
Secall + Eduardo González + DPO por
designar
A.4 individualizar credenciales B.1 Identity Service como frontera + B.6 marco gobernanza + B.2 FlowMed 2.0 cifrado at-rest
EMERCOM SpA · onboarding CTO · mapa de incidencias
CRÍTICA
15
C4
ALTA
Secall procesa datos sensibles de Workmed sin contrato formal de encargo verificable
Coustasse + Asesoría Legal + DPO
B.6 contrato de encargo Ley 19.628/21.719
CRÍTICA

## Slide 16
ACTO I · 3 CONTRADICCIONES QUE BLOQUEAN DECISIONES
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
16
BLOQUEOS
Sin resolverlas, cualquier roadmap se construye sobre arena
C1 · FUENTE DE VERDAD CLÍNICA
FlowMed vs SACMed vs ficha papel
Tres versiones simultáneas. Define dónde vive el dato clínico, MPI, modelo de consentimiento granular y compliance Ley 21.719.
→ Resolver con Eduardo + Christian Urbina
C2 · HOSTING DE FLOWMED
On-premise raqueado vs sólo réplica AWS
Versión Eduardo (canónica): on-prem Manuel Montt + réplica AWS RDS caliente. Otras versiones describen sólo réplica.
→ Documentar canónica + comité ejecutivo
C3 · SOBERANÍA CEDIDA A SECALL
Gatekeeper técnico externo + cuenta genérica compartida
Secall administra la BD productiva en AWS RDS · acceso interno vía cuenta compartida sin trazabilidad por persona · sin contrato formal de encargo de tratamiento de datos.
→ Hito Mes 1 · contrato encargo + individualizar cuentas

## Slide 17
ACTO I · EXPOSICIÓN REGULATORIA
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
17
TIMING REGULATORIO
Tres relojes corren - uno ya venció
Workmed ya incumple el régimen vigente y dos deadlines futuros se acercan.
Ley 21.719
Datos personales
VENCE 1 dic 2026
GAP ~7 meses
Consentimiento granular, base legal explícita, inventario de tratamientos, DPO formal.
Triple norma ISO
9001 · 14001 · 45001
VENCE junio 2026
GAP ~2 meses
Control documental, trazabilidad, auditorías formales sobre procesos clínicos y gestión.
TI Sovereignty habilita compliance por arquitectura. No es post-hoc.
Ley 19.628 + Ley 16.744/DS 109
Régimen confidencialidad ocupacional · datos sensibles
VENCE ya incumple hoy
GAP 0 meses
El detalle clínico no debe ser accesible al empleador ni a terceros. La BD productiva con cuenta genérica compartida + acceso de Secall sin contrato formal de encargo viola este régimen.

## Slide 18
EMERCOM SpA · diagnóstico Workmed v3.0
18
ACTO II
La tesis
Cómo se cruza la frontera entre AS-IS y la visión TO-BE.

## Slide 19
ACTO II · POSICIÓN DEL DIAGNÓSTICO
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
19
PRERREQUISITO
Este diagnóstico es prerrequisito del Orquestador de Transformación Digital.
AS-IS
Estado actual
Operativamente sólido. Arquitectónicamente expuesto.
→
SANEAMIENTO
Lo que esta v3.0 propone
TI Sovereignty + dolores cross-proceso resueltos en 12 meses.
TO-BE
Visión Workmed original
Agentes IA + Orquestador de Transformación Digital · T1 · Fase 3.
El Orquestador NO puede arrancar sobre la operación actual. La fragmentación de identidad, la soberanía sobre la BD clínica cedida a Secall y la falta de control en las plataformas son la frontera.
→

## Slide 20
ACTO II · TESIS · SLIDE PIVOTE
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
20
LA TESIS
TI Sovereignty
Workmed empodera a su equipo TI con control directo sobre tres dominios.
CONTROL TÉCNICO
▸ Cuenta AWS Workmed propia (decisión ya tomada)
▸ FlowMed 2.0 sobre AWS Workmed propia · strangler
▸ Identity Service · primer microservicio acotado
▸ GitHub organización Workmed · script Python migrado
GOBERNANZA DE DATOS
▸ DPO formal designado (Ley 21.719)
▸ Data stewards por dominio
▸ Comité de cambios + políticas de versionado
▸ Log auditable de accesos a datos sensibles
Dos capas inseparables. El control técnico sin gobernanza es vacío.

## Slide 21
ACTO II · POR QUÉ AHORA
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
21
TIMING
Tres ventanas se abren al mismo tiempo.
01
Timing regulatorio
Vigente hoy: Ley 19.628 + Ley 16.744/DS 109 (régimen confidencialidad ocupacional) ya se incumplen en producción. Futuro: Ley 21.719 (1 dic 2026) + ISO 9001/14001/45001 (jun 2026) cierran ventanas en 7 y 2 meses. Sovereignty AHORA cierra la exposición vigente y arma el
compliance futuro por arquitectura.
02
Liderazgo y partner alineados
Liderazgo y partner alineados · Llega Carolina Araya como CTO con mandato explícito ("acelerador máximo para FlowMed 2.0"). EMERCOM como partner técnico colaborador apoya levantamiento de Sovereignty. Lo que falta es formalizar roles, individualizar accesos hoy compartidos en cuenta genérica y recuperar soberanía sobre datos clínicos.
03
Decisión AWS ya tomada
La cuenta AWS Workmed propia ya está decidida. Lo que falta es darle propósito: FlowMed 2.0 + Identity Service + plataformas internas.

## Slide 22
ACTO II · QUÉ NO ES ESTA TESIS
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
22
DESCARTES
Lo que NO estamos proponiendo, y por qué.
✗ BPO outcome-based como track propio
El crecimiento volumétrico y los modelos contractuales avanzados emergen como CONSECUENCIA NATURAL del saneamiento. No los necesitamos como track separado.
✗ Refactor cosmético sobre FlowMed legacy
Reemplazo progresivo (strangler pattern) sobre AWS Workmed propia. Operación parcial sobre legacy en paralelo durante 6 meses de transición.
✗ Agentes IA antes del saneamiento
T1 Agentes IA + Orquestador es la VISIÓN TO-BE (Fase 3). Arrancar sobre legacy es repetir el patrón 'core monolítico que tarda años'.
✗ Megafy impuesto sobre acreditados
Los 6 acreditados son operativamente independientes. La estrategia es pipeline de digitalización Workmed-side, no integración impuesta.

## Slide 23
EMERCOM SpA · diagnóstico Workmed v3.0
23
ACTO III
Cómo lo hacemos
18 acciones priorizadas, 12 meses, tres hitos clave, 23 KPIs base→objetivo.

## Slide 24
ACTO III · MATRIZ PRIORIZADA · 18 ACCIONES
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
24
IMPACTO vs ESFUERZO
Las 18 recomendaciones aterrizan los 10 dolores cross-proceso.
A · QUICK WINS
alto impacto · bajo esfuerzo · Fase 1
A.1 Onboarding EMERCOM + Ambiente Workmed-Tech A.2 Portal del Cliente fase 1 A.3 Módulo de Producción fase 1 A.4 Recuperación de soberanía sobre BD clínica de FlowMed (prioridad cero)
B · BIG BETS
alto impacto · alto esfuerzo · Fase 2
B.1 Identity Service B.2 FlowMed 2.0 B.3 Pipeline acreditados B.4 Cola dirigida + pre-informe IA B.5 HubSpot↔FlowMed B.6 Marco gobernanza B.7 Portal Cliente fase 2 B.8 Cierre contractual del mes
C · FILL-INS
bajo impacto · bajo esfuerzo · transversal
C.1 Documentar modelo de datos FlowMed C.2 Versionado catálogo + alertas C.3 Bodegas satélite Antofagasta C.4 Visibilidad del no-show con umbral recomendado
D · HARD SLOGS
bajo impacto · alto esfuerzo · descartados/pospuestos
D.1 Desafiliación 6 acreditados D.2 Producto datos B2B en Fase 1-2 D.3 Reemplazo big-bang Defontana/HubSpot
↑ ALTO IMPACTO ↓ BAJO
← BAJO ESFUERZO ALTO ESFUERZO →

## Slide 25
ACTO III · CUADRANTE A · QUICK WINS
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
25
A · QUICK WINS · FASE 1 · 1–90 DÍAS · ALTO IMPACTO, BAJO ESFUERZO
Acciones ejecutables en <90 días con recursos actuales. Cada una mitiga un dolor del AS-IS y abre espacio para Big Bets.
A.1 Onboarding EMERCOM + Ambiente Workmed-Tech
Cuenta AWS Workmed propia operativa, organización GitHub corporativa, migración del script Python (~2.553 líneas) en curso con Christian Urbina, EMERCOM onboarded como partner, tooling AI-augmented operativo.
→ en marcha · base de toda la sovereignty · no toca FlowMed legacy
A.2 Portal del Cliente · fase 1
Plataforma donde la mandante descarga plantilla canónica versionada, sube nómina, valida en línea (RUT + dígito + Registro Civil + catálogo) y corrige antes de cargar a FlowMed. Fase 1 del canal directo Workmed↔mandante.
→ rompe lunes 'explosivos' + el 'todo o nada' · fase 1 de B.7
A.3 Módulo de Producción · fase 1
A.3.1: valorización automatizada nocturna (job descarga producción + corre script Python + carga al inicio del día, sin Ignacio manual). A.3.2: módulo Contraloría con acceso unificado SACMed/FlowMed + SharePoint y designación dirigida de médicos contralores.
→ elimina dependencia diaria Ignacio · prerrequisito directo de B.4
A.4 Recuperación soberanía RDS
Tres componentes simultáneos del Mes 1: (1) contrato de encargo de tratamiento de datos con Secall (cláusulas Ley 19.628 + 21.719) (2) acceso administrativo paralelo Workmed sobre AWS RDS
(3) individualizar credenciales con MFA + cerrar cuenta genérica compartida
Cierra simultáneamente S1 + S2 + S4 + I1 + C3 + C4.
→ prioridad cero · sin esto, A.1, B.1, B.2 son aspiracionales
¿El comité valida arrancar A.1, A.2, A.3 y A.4 en los primeros 90 días?

## Slide 26
ACTO III · CUADRANTE B · BIG BETS
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
26
B · BIG BETS · FASE 2 · 91–180 DÍAS · ALTO IMPACTO, ALTO ESFUERZO
Palancas estratégicas que materializan la TI Sovereignty. No es rapidez — es magnitud y profundidad.
B.1 Workmed Identity Service
Primer microservicio de FlowMed 2.0 sobre AWS propia. Worker + client + APIs lectura. Elimina ~50% del script Python de Rodrigo (depuración de RUTs).
→ primer entregable concreto de la sovereignty
B.2 FlowMed 2.0 sobre AWS Workmed propia
Reemplazo del FlowMed legacy administrado por Secall. Equipo TI deja de ser cliente y pasa a dueño. Deliverable derivado: servicio de datos operativos en tiempo real (sucesor de Power BI).
→ rompe dependencia Secall · habilita real-time
B.3 Pipeline digitalización acreditados
Ingestión + extracción estructurada (OCR + parsing) Workmed-side de los 6 acreditados, sin imponerles Megafy u otros. Carga única a FlowMed/SACMed.
→ 0% digitación manual · habilita 4 downstream
B.4 Cola dirigida + pre-informe IA · doble contraloría humana
Tickets internos rutean por peso de batería + sistema asistente pre-recomienda apto/no apto/transitorio. Firma médica como única autoridad legal sostenida + doble contraloría como bloqueo formal en FlowMed (campo obligatorio · Secall comprometido).
→ productividad 6 → 12-15 inf/h proyectado
B.5 Integración FlowMed ↔ HubSpot · sobre plataforma propia
Retoma el intento 2024 fracasado, ahora como flujo nativo: cliente firma convenio en HubSpot y existe en Identity Service desde día 1.
→ deja de ser anexo afuera · pasa a flujo nativo
B.6 Marco de Gobernanza de Datos
DPO designado · custodios por dominio · comité de cambios mensual · políticas de versionado · log auditable de accesos. Cierra hallazgo 11 (gobernanza ausente).
→ compliance Ley 21.719 + ISO por arquitectura
B.7 Portal del Cliente · fase 2
Expansión de A.2 sobre la sovereignty: panel deudas + visibilidad costos + entrega informes + trazabilidad end-to-end + alertas aptitud por vencer.
→ delivery channel de modelos contractuales avanzados
B.8 Cierre contractual del mes con clientes top
Renegociación cliente por cliente de fecha de corte dura (ej. día 5 hábil). Apalancado en B.3 + A.3.1 + B.4 + B.6. Trabajo contractual, no técnico.
→ recupera 2–3 días de ventaja para facturar/mes
¿El comité valida estas 8 apuestas estructurales como el core del programa?

## Slide 27
ACTO III · CUADRANTE C · FILL-INS
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
27
C · FILL-INS · BAJO IMPACTO, BAJO ESFUERZO · TRANSVERSAL A LAS 3 FASES
Mejoras puntuales con dueños cercanos. No mueven la aguja estructural pero descargan trabajo cotidiano y eliminan fricción visible.
C.1 Documentación del modelo de datos de FlowMed
Hoy no existe (§3 dolor 10 mapa-cruzado). Hito previo a explotar datos clínicos como producto y prerrequisito de FlowMed 2.0.
→ habilita FlowMed 2.0 · habilita futuro producto datos B2B
C.2 Versionado de catálogo de prestaciones con alertas
Cambios silenciosos detectados a 3-4 meses (incidente real con renombre + valor x2 sin avisar). Alerta automática al modificar IDs/precios cierra el dolor.
→ fin de cambios silenciosos · baja inversión
C.3 Descentralización logística de bodegas
Abastecimiento centralizado en Santiago: sedes regionales dependen de despachos cotidianos (SLA 1-1.5 días). Pamela tiene un piloto en Antofagasta que descentraliza stock crítico hacia el norte. Documentar y replicar a otras sedes con presión similar de transporte o stockout.
→ piloto validado · no requiere TI · no toca FlowMed
C.4 Visibilidad del no-show por cliente con umbral recomendado
Workmed históricamente absorbe el no-show como diferenciador con su cartera top. Pero el costo (100-120 atenciones diarias) queda invisible. - reportar mensual al cliente con valorización ("este mes absorbimos X atenciones") - umbral recomendado por cliente (10-12% mensual) como norma cultural compartida. Cobro formal queda como opción dentro de B.8.
→ respeta cultura histórica · genera data accionable
¿El comité acepta estas 4 mejoras como tarea de oportunidad?

## Slide 28
ACTO III · CUADRANTE D · HARD SLOGS
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
28
D · HARD SLOGS · BAJO IMPACTO, ALTO ESFUERZO · DESCARTADOS O POSPUESTOS
Acciones que se descartan o se posponen indefinidamente. Quedan en bitácora con criterio de retorno explícito — no compiten con Fase 1, 2 o 3.
D.1 Desafiliación de los 6 centros acreditados
CAPEX alto (policlínicos modulares, carros de paro) + renegociación con clientes top que valoran cobertura nacional + recompensa baja vs B.3 (pipeline digitalización Workmed-side, sin requerir control sobre acreditados).
→ POSPONER · revisar sólo si SLA aptitud >95% es inalcanzable con red mixta saneada
D.2 Producto de datos B2B en Fase 1-2
Vendido como producto independiente sobre los 31 GB de log + 2.2 GB de atenciones. Requiere modelo FlowMed documentado, anonimización legal sólida y perfil comercial nuevo.
→ ESPERAR FASE 3 · sobre activo saneado por Identity Service + sovereignty
D.3 Reemplazo big-bang de Defontana o HubSpot
Patrón histórico Workmed: NetSuite y HubSpot↔FlowMed 2024 fracasaron como big-bangs. Migración por estrangulamiento desde la plataforma propia, no reemplazo.
→ DESCARTADO · ningún monolítico independiente en horizonte 365 días
¿El comité valida descartar/postergar D.1, D.2 y D.3?

## Slide 29
ACTO III · CARTA GANTT · 12 MESES · 13 ACCIONES
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
29
ROADMAP
Capa transversal de gobernanza (B.6) corre los 12 meses. T1 Agentes IA + Orquestador inicia M10.

## Slide 31
ACTO III · 3 HITOS CLAVE
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
31
HITOS
Cómo sabemos que vamos bien — o no.
MES 1
Recuperación de soberanía sobre BD clínica + script Python migrado
A.4 ejecutada: contrato de encargo Ley 19.628/21.719 con Secall + acceso administrativo paralelo Workmed sobre RDS + individualizar credenciales (cierre cuenta genérica). Script Python migrado al GitHub de Workmed. Mónica · PMO inicia tracking. Sin esto, FlowMed 2.0 e Identity Service son aspiracionales.
MES 6
FlowMed 2.0 primer release + Identity Service
Identity Service consumido por 1 sistema downstream (test crítico). FlowMed 2.0 cubriendo agendamiento + intake. PoC pre-informe IA con 100 informes en Contraloría. Comité de gobernanza activo con DPO designado.
MES 12
T1 Agentes IA + Orquestador en arranque
Visión TO-BE original de Workmed inicia. Marco de Gobernanza de Datos operativo (DPO, custodios del dato, comité). Compliance Ley 21.719 cumplido por arquitectura.

## Slide 32
ACTO III · IMPACTO ESPERADO EN KPIS
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
32
BASE → OBJETIVO
23 KPIs en el entregable. 8 más representativos:
KPI
BASE (AS-IS)
OBJETIVO
MECANISMO
% solicitudes que FlowMed lee auto
~2% (98% manual)
≥ 80%
B.5 + FlowMed 2.0
Ciclo validación EDP
5 d/iter · ext. 2m
< 2 días
B.7 portal + B.2
% atenciones digitación manual
40% (~280/día)
0%
B.3 pipeline acreditados
Acceso AWS RDS
Secall gatekeeper · cuenta compartida
Individualizado + contrato encargo
Hito Mes 1 + B.1
DPO designado
No (incumplim. Ley)
Sí
B.6 marco gobernanza
Productividad médico contralor
6 inf/h
12–15 inf/h
B.4 cola + pre-informe IA
Concentración Manuel Montt
~45%
~30%
B.3 + capacidad acreditados
Capacity headroom FlowMed
~300-400
5x
B.2 FlowMed 2.0 cloud-native

## Slide 33
CIERRE · RIESGOS R1–R7
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
33
RIESGOS
Los conocemos. Cada uno tiene mitigación documentada.
R1
Identity Service patterns
Diseñar como contrato ligero. Learnings del intento valorización 2024.
R2
Soberanía cedida a Secall
Apretar contrato encargo Ley 19.628/21.719 + acceso admin paralelo Workmed + individualizar credenciales (Mes 1)
R3
Ley 21.719 (1 dic 2026)
TI Sovereignty + Identity Service + B.6 habilitan compliance por arquitectura.
R4
FlowMed legacy capacidad
Benchmark Mes 6 input crítico para cadencia FlowMed 2.0.
R5
Pre-informe IA · calidad clínica
Firma médica humana sostenida + bloqueo formal de doble contraloría en FlowMed (Secall comprometido) · autoridad legal Ley 16.744.
R6
Capacidad canal propio + acreditados
Pipeline B.3 reduce digitación masiva en Contraloría.
R7
Degradación legacy en transición
Plan strangler explícito · cohabitación 6 meses controlada.

## Slide 34
CIERRE · DECISIONES SOLICITADAS AL COMITÉ
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
34
PRÓXIMOS PASOS
Lo que necesitamos del comité para arrancar.
01
Validación de la tesis · TI Sovereignty
Confirmación del comité directivo: control técnico (AWS Workmed propia + FlowMed 2.0 + Identity Service) + gobernanza de datos como dos capas inseparables.
Hoy
02
Validación de los 4 cuadrantes priorizados
Acuerdo sobre matriz impacto vs esfuerzo: A Quick Wins · B Big Bets · C Fill-ins · D Hard Slogs. 18 acciones aterrizan los 10 dolores cross-proceso.
Hoy
03
Aprobación de arrancar Fase 1 (1–90 días)
Onboarding EMERCOM + ambiente Workmed-Tech · Portal del Cliente fase 1 · Módulo de Producción fase 1 · doble contraloría como bloqueo formal · Marco de Gobernanza arrancado en paralelo.
Mes 1
04
Designación de 4 roles Workmed que la tesis requiere
Líder del programa: Carolina Araya · Líder técnico: Eduardo González · Oficina de Proyectos (PMO): Mónica Pérez · Encargado de Protección de Datos: por designar.
Mes 1–2
05
Mitigación inmediata de soberanía cedida a Secall + script Python
Apretar contrato encargo de tratamiento (Ley 19.628/21.719) con Secall + acceso admin paralelo Workmed sobre RDS + individualizar
credenciales (cierre cuenta genérica) + script Python migrado a GitHub Workmed con Christian Urbina.
Mes 1
06
Reunión de seguimiento a 30 días
Validar avance hitos Mes 1 + ajustes a la versión final del entregable según feedback de dueños de proceso.
30 días

## Slide 35
CIERRE · ACCESO AL ENTREGABLE
EMERCOM SpA · emercom.cl · contacto@emercom.cl · diagnóstico Workmed v3.0 · confidencial
29 / 30
FUENTES DEL DIAGNÓSTICO
El sitio interactivo es la fuente de verdad.
Web interactiva
▸ Bloque A · Diagnóstico AS-IS
▸ Bloque B · Recomendación estratégica
▸ Bloque C · Conclusiones + entregables
▸ 10 AS-IS HTML navegables
▸ 8 BPMN 2.0 viewers interactivos
Documentos formales
▸ Resumen Ejecutivo · 1 plana + Gantt
▸ Informe Ejecutivo · ~15 páginas
▸ Informe Completo · ~80 páginas
▸ Esta presentación · 30 slides
▸ Formato .docx + .pdf editable
Fuentes + Huly
▸ Markdown sources sincronizados
▸ BPMN XML descargables
▸ 11 actas de hallazgos originales
▸ Teamspace WORKMED en nyra-pm
▸ 13 docs canónicos en Huly
https://ada.emercom.cl/shared/clientes/workmed/diagnostico/ · acceso con clave (canal seguro)

## Slide 36
Gracias.
Q&A · feedback de los dueños de proceso · ajustes a la versión final
Barbarita Lara
CEO · EMERCOM SpA
blara@emercom.cl
Roberto Carvajal
CTO · EMERCOM SpA
rcarvajal@emercom.cl
36