## Slide 1
ONBOARDING CTO · MAPA DE INCIDENCIAS
QUÉ ESTÁ MAL HOY · QUIÉN ES ACCOUNTABLE · QUÉ LO MITIGA
21 incidencias en 4 categorías
Levantamiento 11 sesiones · 7-23 abril 2026 · onboarding Carolina Araya
22
TOTAL
6
CRÍTICAS
10
ALTAS
6
MEDIAS
Distribución por categoría
Seguridad
6 incidencias
2 críticas · 2 altas · 2 medias
Infraestructura
5 incidencias
1 crítica · 3 altas · 1 media
Gobernanza · Buenas prácticas
7 incidencias
0 críticas · 4 altas · 3 medias
Compliance · Regulatorio
4 incidencias
3 críticas · 1 alta · 0 medias
Acción Mes 1: A.4 cierra S1+S2+C3+I1 (incumplimientos HOY Ley 19.628 + 16.744) · C4 contrato encargo Secall · A.1 cierra S3 · DPO en B.6 cierra C1
EMERCOM SpA · onboarding CTO · mapa de incidencias
01 / 05

## Slide 2
CATEGORÍA 1 · SEGURIDAD
SEGURIDAD · 6 INCIDENCIAS
Acceso a datos productivos · cifrado en tránsito · gobierno de código y cuentas
#
INCIDENCIA
RESPONSABLE
MITIGACIÓN ROADMAP
S1
CRÍTICA
BD productiva clon expuesta a internet público sin VPN/SSH (acceso confirmado 29-abr-2026 con cuenta genérica compartida entre Eduardo + Rodrigo + Ignacio + ¿otros?, configurada y administrada por Secall) · EXPONE HOY datos sensibles bajo Ley 19.628 art. 2 g) + VIOLA régimen confidencialidad ocupacional Ley 16.744 / DS 109 / dictámenes SUSESO (el detalle clínico almacenado en FlowMed —diagnósticos, antecedentes, exámenes— no debe ser accesible al empleador ni a terceros)
Eduardo González (broker funcional) + Secall (gatekeeper técnico real, externo)
A.4 individualizar credenciales + cerrar cuenta genérica + cerrar exposición pública (negociar con Secall) + B.6 · hito Mes 1
S2
CRÍTICA
Conexiones MySQL/Postgres no encriptadas en tránsito · credenciales y contenido viajan en claro por internet · EXPONE datos sensibles Ley 19.628 + VIOLA régimen Ley 16.744 (interceptación permite reconstruir información médica detallada del trabajador)
Eduardo González + Christian Urbina + Secall (proveedor externo)
A.4 + configuración VPN/SSH (requiere coordinación con Secall) como parte de B.6
S3
ALTA
Script Python (~2.553 líneas, núcleo de pricing) en GitHub personal de Rodrigo · sin gobierno corporativo
Rodrigo Llancao · Jefe Desarrollo BI y Análisis de Datos
A.1 migración a GitHub Workmed con Christian Urbina (en curso)
S4
ALTA
Cuentas únicas compartidas en Power BI Y en BD productiva FlowMed RDS · sin trazabilidad por usuario · en RDS la cuenta genérica la usan Eduardo + Rodrigo + Ignacio + ¿otros? incluyendo potencialmente personal de Secall · imposible cumplir el deber de Ley 19.628 + 16.744 de demostrar quién accedió a qué dato sensible
Rodrigo Llancao (BI) + Eduardo González + Secall (RDS)
A.4 individualizar credenciales RDS + cerrar genérica · B.6 log auditable
S5
MEDIA
Supabase plan gratuito · sin VPN · 3 plataformas internas expuestas (Salud Compatible, Salud Mental, agente piloto)
Rodrigo Llancao · Jefe Desarrollo BI
B.2 plataformas internas migradas a AWS Workmed propia
S6
MEDIA
HubSpot · vulnerabilidades reconocidas en sesión: «tiene vulnerabilidades muy importantes»
Marcela · Gerencia Comercial + Rodrigo Llancao
B.5 integración FlowMed↔HubSpot sobre plataforma propia con Identity Service
EMERCOM SpA · onboarding CTO · mapa de incidencias
02 / 05

## Slide 3
CATEGORÍA 2 · INFRAESTRUCTURA
INFRAESTRUCTURA · 5 INCIDENCIAS
SPOF de acceso · contingencia · capacidad TI propia · segmentación de red
#
INCIDENCIA
RESPONSABLE
MITIGACIÓN ROADMAP
I1
CRÍTICA
Secall (proveedor externo) es el gatekeeper técnico real de la BD productiva FlowMed en AWS RDS · Eduardo es interfaz funcional que solicita accesos a Secall · acceso interno se distribuye vía cuenta genérica compartida sin trazabilidad por persona · Workmed depende de un proveedor con «soporte 2 semanas a nunca» para cualquier cambio de IAM/red/auditoría
Secall (gatekeeper técnico, externo) + Eduardo González (interfaz funcional · Subgerente TD)
A.4 apretar contrato Secall (SLA + auditoría) + acceso administrativo paralelo Workmed sobre RDS + individualizar cuentas · B.2 estrangulamiento progresivo del legacy
I2
ALTA
Sin réplica externa ni servidor interno de contingencia (sólo réplica AWS RDS desfase 5-10 min) · «si se cae Amazon, ahí tenemos otros problemas»
Eduardo González + Christian Urbina · Encargado Infraestructura
B.2 FlowMed 2.0 con plan multi-region + A.1 ambiente Workmed-Tech
I3
ALTA
FlowMed legacy administrado por Secall · sin API genérica · sin acceso al código · «lentitud creciente» + soporte errático «2 semanas a nunca»
Eduardo González (interfaz funcional) + Secall (proveedor externo)
B.2 FlowMed 2.0 sobre AWS Workmed propia · estrangulamiento progresivo
I4
ALTA
Cero capacidad TI interna de desarrollo sobre core FlowMed · «todo contratado con el proveedor»
Carolina Araya · CTO Workmed
A.1 ambiente Workmed-Tech + B.1 Identity Service como primer entregable propio + dupla Eduardo+Rodrigo
I5
MEDIA
On-premise raqueado en Manuel Montt · sin VPN · sin segmentación de red explícita
Christian Urbina · Encargado Infraestructura
B.2 migración a AWS Workmed propia + B.6 políticas de red
EMERCOM SpA · onboarding CTO · mapa de incidencias
03 / 05

## Slide 4
CATEGORÍA 3 · GOBERNANZA · BUENAS PRÁCTICAS
GOBERNANZA · 7 INCIDENCIAS
Documentación · sincronización · versionado · cierre de mes · digitalización
#
INCIDENCIA
RESPONSABLE
MITIGACIÓN ROADMAP
G1
ALTA
Modelo de datos de FlowMed sin documentar · el conocimiento vive sólo en la cabeza de Eduardo (refuerzo del riesgo SPOF)
Eduardo González + Rodrigo Llancao · Jefe Desarrollo BI
C.1 documentación del modelo de datos (1-2 sprints)
G2
ALTA
Cliente y trabajador en 4 sistemas paralelos sin sincronización (FlowMed · HubSpot · Defontana · Power Platform)
Juan Pablo Coustasse · CFO + Eduardo González + Marcela
B.1 Identity Service como microservicio único de identidad
G3
MEDIA
Catálogo de prestaciones cambia silencioso · detectado a 3-4 meses (incidente real: proveedor renombró + valorizó al doble sin avisar)
Marcela · Gerencia Comercial + Eduardo González
C.2 trigger + alerta de cambios + B.6 comité de cambios
G4
MEDIA
HubSpot ↔ FlowMed sin integración desde fracaso 2024 · «no llegó a acuerdo entre las dos partes técnicas»
Eduardo González + Patricia Maturana · Jefa Agendamiento
B.5 integración retomada sobre plataforma propia con Identity Service
G5
ALTA
Cierre de mes «blando» · producción se mueve retroactivamente · pérdida 2-3 días/mes para facturar · último EDP sale día 9 vs plazo legal 8
Juan Pablo Coustasse · CFO
B.8 cierre contractual del mes + A.3.1 valorización nocturna + B.3 pipeline acreditados
G6
MEDIA
Power BI · cuentas paralelas + dashboards «dando vuelta» sin versionado · workaround renombre v2.1, v3.1
Rodrigo Llancao · Jefe Desarrollo BI
B.6 data steward por vista + log auditable + políticas de versionado
G7
ALTA
40% atenciones acreditadas con transcripción manual · sin pipeline de digitalización · «los chiquillos se vuelven locos digitando» (Vicente)
Vicente Rivano · Subgerente UCI + Pablo Martínez · Subgerente Operaciones
B.3 pipeline digitalización Workmed-side + B.4 cola dirigida + pre-informe IA
EMERCOM SpA · onboarding CTO · mapa de incidencias
04 / 05

## Slide 5
CATEGORÍA 4 · COMPLIANCE · REGULATORIO
COMPLIANCE · 4 INCIDENCIAS
Stack legal aplicable a la BD productiva FlowMed: Ley 19.628 art. 2 g) (datos sensibles · estados de salud) + Ley 16.744 / DS 109 / dictámenes SUSESO (régimen confidencialidad ocupacional) · vehículo defendible-secundario: Ley 20.584 art. 13 (más fuerte sobre SACMed) · futura Ley 21.719 (sanciones, dic-2026) + Triple norma ISO (jun-2026) + contrato de encargo de tratamiento con Secall
#
INCIDENCIA
RESPONSABLE
MITIGACIÓN ROADMAP
C1
CRÍTICA
Ley 21.719 (vigencia 1-dic-2026, ~7 meses) · sin DPO designado · sin inventario de tratamientos · sin política de consentimiento granular
Juan Pablo Coustasse · CFO (owner compliance) + DPO por designar
B.6 marco de gobernanza completo con DPO formal
C2
ALTA
Triple norma ISO (9001 + 14001 + 45001 · junio 2026, ~2 meses) · sin control documental ni trazabilidad formal
Coustasse + Mónica Pérez · PMO + Carolina Araya · CTO
B.6 entrega controles documentales y trazabilidad
C3
CRÍTICA
Réplica caliente AWS RDS con detalle clínico (diagnósticos, antecedentes, exámenes) · administrada por Secall · INCUMPLE HOY Ley 19.628 (datos sensibles) + Ley 16.744/DS 109 (régimen ocupacional: el detalle no debe quedar accesible al empleador ni a terceros) · cuenta genérica compartida agrava la falta de trazabilidad · adicionalmente quedará bajo régimen sancionatorio Ley 21.719 desde 1-dic-2026
Secall + Eduardo González + DPO por designar
A.4 individualizar credenciales + B.1 Identity Service + B.6 marco gobernanza + B.2 FlowMed 2.0 cifrado at-rest sobre AWS Workmed propia
C4
CRÍTICA
Secall procesa datos sensibles de Workmed sin contrato formal de encargo verificable · bajo Ley 19.628 + futura Ley 21.719, Secall es «encargado de tratamiento» y exige contrato escrito con cláusulas mínimas (finalidades, medidas de seguridad, prohibición de subencargados, plazo conservación, devolución/destrucción, derecho de auditoría por Workmed) · sin ese contrato, Workmed (responsable del tratamiento) responde por todas las acciones de Secall
Coustasse · CFO (owner contractual) + Asesoría Legal + DPO por designar
B.6 contrato de encargo de tratamiento de datos con Secall (cláusulas Ley 19.628 + 21.719) · paralelo a B.2 estrangulamiento
EMERCOM SpA · onboarding CTO · mapa de incidencias
05 / 05